Перспективная программа

капитального ремонта и тепловой модернизации жилых домов г.п. Шарковщина на  2019-2023гг.

| Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Мате-риал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ул.Октябрьская, д.5, г.п.Шарковщина | 1983 | 3 | кир-пич | 1483,78 | - | 2019 год | Ремонт кровли, отмостки , козырьков, крылец входа, замена окон и дверей в местах общего пользования, устройство молниезащиты, замена сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроснабжения , сетей теплоснабжения по подвалу. |
| ул.Краснодвор-ская, д.53, г.п.Шарковщина | 1982 | 3 | пане-ли | 893,0 | - | 2019 год | Ремонт кровли, отмостки , козырьков, крылец входа, замена окон и дверей в местах общего пользования, устройство молниезащиты, замена сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроснабжения , сетей теплоснабжения по подвалу. |
| ул.Пушкина, д.5, г.п.Шарковщина | 1979 | 3 | пане-ли | 917,33 | - | 2019 год | Ремонт кровли, отмостки , козырьков, крылец входа, замена окон и дверей в местах общего пользования, устройство молниезащиты, замена сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроснабжения , сетей теплоснабжения по подвалу. |
| ул.Молодежная, д.40, г.п.Шарковщина | 1983 | 2 | кир-пич | 725,83 | - | 2020 год | Ремонт кровли, отмостки , козырьков, крылец входа, замена окон и дверей в местах общего пользования, устройство молниезащиты, замена сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроснабжения , сетей теплоснабжения по подвалу. |
| ул.Октябрьская, д.15, г.п.Шарковщина | 1988 | 3 | кир-пич | 869,06 | - | 2020 год | Ремонт кровли, отмостки , козырьков, крылец входа, замена окон и дверей в местах общего пользования, устройство молниезащиты, замена сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроснабжения , сетей теплоснабжения по подвалу. |
| ул.Молодежная, д.23, г.п.Шарковщина | 1989 | 3 | кир-пич | 517,02 | - | 2020год | Ремонт кровли, отмостки , козырьков, крылец входа, замена окон и дверей в местах общего пользования, устройство молниезащиты, замена сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроснабжения , сетей теплоснабжения по подвалу. |
| ул.Водопь-янова, д.3, г.п.Шарковщина | 1981 | 5 | пане-ли | 1097,98 | - | 2021 год | Ремонт кровли, отмостки , козырьков, крылец входа, замена окон и дверей в местах общего пользования, устройство молниезащиты, замена сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроснабжения , сетей теплоснабжения по подвалу. |
| ул. М. Горького, д.15, г.п.Шарковщина | 1990 | 3 | пане-ли | 1279,59 |  | 2021 год | Ремонт кровли, отмостки , козырьков, крылец входа, замена окон и дверей в местах общего пользования, устройство молниезащиты, замена сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроснабжения , сетей теплоснабжения по подвалу. |
| ул.М.Горького,д.1, г.п.Шарковщина | 1971 | 3 | кир-пич | 1134,0 | - | 2022 год | Ремонт кровли, отмостки , козырьков, крылец входа, замена окон и дверей в местах общего пользования, устройство молниезащиты, замена сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроснабжения , сетей теплоснабжения по подвалу. |
| ул.Энгельса,д.1, г.п.Шарковщина | 1991 | 5 | кир-пич | 2427,0 | - | 2022 год | Ремонт кровли, отмостки , козырьков, крылец входа, замена окон и дверей в местах общего пользования, устройство молниезащиты, замена сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроснабжения , сетей теплоснабжения по подвалу. |
| ул.Октябрьская, д.1а, г.п.Шарковщина | 1986 | 3 | пане-ли | 933,0 | - | 2023 год | Ремонт кровли, отмостки , козырьков, крылец входа, замена окон и дверей в местах общего пользования, устройство молниезащиты, замена сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроснабжения , сетей теплоснабжения по подвалу. |
| ул.М.Горького,д.4, г.п.Шарковщина | 1987 | 5 | кирпич | 2020,0 | - | 2023 год | Ремонт кровли, отмостки , козырьков, крылец входа, замена окон и дверей в местах общего пользования, устройство молниезащиты, замена сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроснабжения , сетей теплоснабжения по подвалу. |
| Итого |  |  |  | 14297,59 |  |  |  |

В.И. Бегун , директор УКП ЖКХ Шарковщинского района