Предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности

по объекту: «Строительство мелиоративной системы в открытом акционерном обществе «Ельня-Агро» (уч. Муращина) Шарковщинского района Витебской области»

Сведения о заказчике

Заказчиком планируемой деятельности является Государственное объединение по мелиорации земель, водному и рыбному хозяйству «Белводхоз» (ГО «Белводхоз»). Юридический адрес: 220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11, e-mail: bvh@belvodhoz.by. Контактный тел.: 8-017-334-24-64, факс 8-017-334-12-77.

График работ по проведению оценки воздействия

| Подготовка программы проведения ОВОС | с 22.02.2022 по 28.02.2022 |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 01.03.2022 по 31.03.2022 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности * | с ___ по ___ |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | с ___ по ___ |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 01.03.2022 по 31.03.2022 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | с ___ по ___ |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон* | с 01.04.2022 по 30.09.2022 с ___ по ___ |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | с ___ по ___ |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 25.04.2022 по 30.09.2022 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 01.04.2022 по 30.09.2022 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 04.05.2022 по 31.10.2022 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 06.06.2022 по 30.11.2022 |

*) с учетом критериев, установленных в Добавлении I и Добавлении III к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо), проведение ОВОС в трансграничном контексте не требуется

Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации

Планируемая хозяйственная деятельность представляет собой строительство мелиоративной системы в открытом акционерном обществе «Ельня-Агро» (уч. Муращина) Шарковщинского района Витебской области.

Строительство мелиоративной системы будет происходить в непосредственной близости к Республиканскому ландшафтному заказнику «Ельня», который относится к водноболотным угодьям, охраняемым в соответствии с Конвенцией о водноболотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, принятой в 1971 году в г. Рамсар (Иран).

Согласно ст. 7 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» планируемая хозяйственная деятельность попадает в перечень объектов, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС): п. 1.13 объекты, связанные с изменением и (или) спрямлением русла реки, ручья и (или) заключением участка реки, ручья в коллектор, а также с углублением дна; 1.15. плотины высотой 2 метра и более, каналы, за исключением проводящих каналов второго и последующих порядков мелиоративных систем; п. 1.32. объекты хозяйственной и иной деятельности на территориях, определенных в рамках Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года, и в пределах 2 километров от их границ.

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности рассмотрены следующие:

I вариант. Строительство мелиоративной системы в открытом акционерном обществе «Ельня-Агро» (уч. Муращина) Шарковщинского района Витебской области (открытые каналы).

II вариант. Строительство мелиоративной системы в открытом акционерном обществе «Ельня-Агро» (уч. Муращина) Шарковщинского района Витебской области (закрытый дренаж).

III вариант. «Нулевая» альтернатива, т.е. отказ от планируемой хозяйственной деятельности.