**По объектная информация о ходе выполнения работ по благоустройству и текущему ремонту придомовых территорий в 2024 году в г.п. Шарковщина**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование региона | Наименование населенного пункта | Наименование улицы | № дома (№№ группы домов) | Укрупненный (краткий) перечень работ по ремонту (благоустройству), который планируется выполнить | примерный (укрупненный объем) планируемых работ | Планируемая дата проведения период выполнения (месяц) | Финансирование | | Ответственные исполнители |
| Источник\* | рублей |
|  | Шарковщинский | *г.п. Шарковщина* | *ул. М. Горького* | *8* | *планировка дворовой территории, выборка излишек грунта, подсыпка ЩПГС, подготовка основания под асфальтобетонное покрытие, устройство асфальтобетонного покрытия устройства водостока* | *укладка асфальтобетонного покрытия 313м.кв,устройство водостока 30 м.п, подрезка кустарника, установка недостающих скамеек возле подъезда, устройство стоянок для автомобилей из ЩПГС* | *июнь2024г* | *Местный бюджет* | *19 000,0* | *Шарковщинский райисполком, УКП ЖКХ Шарковщинского райога, ф-л Шарковщинское ДРСУ-131* |
|  |  | *г.п. Шарковщина* | *ул. М. Горького* | *13* | *планировка дворовой территории, выборка излишек грунта, подсыпка ЩПГС, подготовка основания под асфальтобетонное покрытие, устройство асфальтобетонного покрытия устройства водостока* | *укладка асфальтобетонного покрытия 395м.кв,устройство водостока 20 м.п, подрезка кустарника, установка недостающих скамеек возле подъезда, устройство стоянок под автомобили из ЩПГС* | *Июнь-июль 2024 г* | *Местный бюджет* | *23 000,0* | *Шарковщинский райисполком, УКП ЖКХ Шарковщинского райога, ф-л Шарковщинское ДРСУ-131* |
|  |  | *г.п. Шарковщина* | *ул. М. Горького* | *15* | *планировка дворовой территории, выборка излишек грунта, подсыпка ЩПГС, подготовка основания под асфальтобетонное покрытие, устройство асфальтобетонного покрытия устройства водостока* | *укладка асфальтобетонного покрытия 395м.кв, устройство водостока 20 м.п, подрезка кустарника, установка недостающих скамеек возле подъезда, устройство стоянок под автомобили из ЩПГС* | *Июнь-июль 2024г* | *Местный бюджет* | *23000,0* | *Шарковщинский райисполком, УКП ЖКХ Шарковщинского райога, ф-л Шарковщинское ДРСУ-131* |
|  |  | *г.п. Шарковщина* | *ул. М. Горького* | *4* | *планировка дворовой территории, выборка излишек грунта, подсыпка ЩПГС, подготовка основания под асфальтобетонное покрытие, устройство асфальтобетонного покрытия устройства водостока* | *Укладка асфальтобетонного покрытия 556 м.кв, устройство водостока от подъезда 35 м.п., установка недостающих скамеек возле подъезда, устройство стоянок под автомобили из ЩПГС* | *Август 2024 г* | *Местный бюджет* | *32000,0* | *Шарковщинский райисполком, УКП ЖКХ Шарковщинского райога*  *ф-л Шарковщинское ДРСУ-131* |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  |  |  | ***97000,0*** |  |

Заместитель председателя А.П. Шинкевич

Буко 41596